#5\_ SmartTitle 정기회의4\_2017-06-23

(장소 : 강남 유오워크 / 참석인원 : 전원)

<오늘의 안건>

1. S/W 사전조사 및 학습과정 방법 확정

2. 미국팀과 한국팀의 Task 및 역할 분배

3. 지난 1달 평가 및 개인별 계획과 생각나눔

- S/W life cycle에 대한 구체적이고 개념적인 정의와 생각을 정해야 할 것 같다. 이를 위해 팀 프로세스를 이끌어갈 단계적 플랜을 제시(장희형ppt참조)

-RNN에 대한 기본적인 이해가 선행이 되어야 논문분석이 제대로 이루어 질 수 있을 것이다. 이를 위한 RNN학습(도서, 인강)을 개별적으로 선행하도록 하자. >> 한국개발팀 학습/조사 계획 하단 첨부

\*\*\*7월까지 개별TASK\*\*\*

-성우 : RNN 인터넷 으로 공부 & keyword extraction 가지고 패턴 매칭으로 기사 제목 structure 구성 해보기

-기철 : Tenserflow tutorial 따라하기 & 한국어 논문 보며 프로세스파악하기

-충훈 : Stanford(NLP&Deep Learning 강좌 )수강 , RNN에대한 배경지식 습득

-선우 : RNN 학습 및 파이썬을 이용한 자연어처리 기법 공부

-선웅 : 기획 관련 udemy강좌 신청 후 듣기, 관련도서 탐독, 팀관리 및 서류관리 지속.

<<팀별진행사항>>

#미국팀

-논문 및 자료검색 완료 후 우리 프로젝트에 필요한 자료를 선별하였음. (Excel 파일로 슬렉에 공유)

-상훈(udemy 온라인 강좌 및 학습), 장희형, 기훈형 개인적인 NLP base 자료 분석 및 공부진행

-텐서플로우와 M-list에대한 필요성 강조

#한국팀

- slack에 공유한 자료수집 및 공유, 서버구축

등 기본적인 수집수준, 중간고사 끝났으므로 앞으로 조금 더 집중적으로 학습과 연구 돌입.

<<7월계획>>

-6~7월 까지는 사전조사와 연구가 집중적으로 이루어져야 할 것. RNN학습>>프로젝트 단계별 플랜에 따른 단기개발 목표 수립과 체크

-인도 전문가 친구를 적극 활용하며 기타 외부 전문가에 대한 서치와 활용을 고려해야할 것.

- 인도전문가를 비롯한 전문가 활용비 처리를 위한 팀원 외 협력인원의 포트폴리오, IPA서식, 통장사본, 통장발급 위임장 등 관련서류 준비 요청, 전문가 처리비용 다음 달(7월 중순부터 사업종료시) 신청부터 지급예정.

\*\*당부사항 : Slack을 통한 의견교류 및 소통의 원활을 위한 노력 필요.