**#7월 29일 스마트타이틀 주간회의**

**(강남 유오워크 / 전원 참석 )**

**1. 연구진행상황**

- 장희 : 본인에 대한 평가(50점)자연어처리 강좌를 하루에 몰아서 다 들어봄. 질문을 쫙 쏟아내었음.

다음 주 부터는 조금 더 꾸준하게 나눠서 계획적인 강의 수강이 요구됨.

- 상훈 : (50점) 목표로 한 연구 및 스터딩이 마무리 단계고 앞으로의 개발을 진행하기에 앞서 계획을 잘 세워서 진행하였음 좋겠다.

- 충춘 : (55점) 강의 자체의 난이도는 생각보다 어렵진 않았다. 구동해야 할 실습을 나름 해보았고 할 만한 수준이어서 좋았다.

앞으로 개발을 하면서 팀원들 간의 피드백을 주고 받는 것이 중요할 듯 하다.

- 선우 : 강의는 이틀에 몰아 들어봤지만 무난하게 진행했다. 더욱 더 개발을 위한 본격적인 준비를 잘 해야겠다.

- 성우 : 시간적 제약이 있어서 강의를 끝까지 수강하지는 못했다. 하지만 앞으로 더욱 더 분발하도록 하겠다. (2주 후 부터 올인!!)

- 기훈 : 강의를 앞두고 시간적 여유가 많이 없었다. 하지만 이번 주가 지나고 나면 조금 더 스케쥴 관리를 잘 해서 진행하겠다.

- 선웅 : 서비스 기획안을 작성중이다. (서비스 기획을 단계별 과정, 공유할 내용을 잘 트렐로와 슬렉에 올리도록 하겠다)

- 기철 : 시험(토익)을 앞두고 사무실에 많이 참석을 못했지만, 강의를 다 수강하였다. 개발 방향에 대해 준비할 단계.

**2. 개발 시작을 앞둔 준비 및 방향에 대한 의견**

**<역량 및 자원의 현황>**

* 주중에 개발에 참여하는데 무리가 없다(충훈, 선우)
* 해커톤 준비로 주말에는 참여가 어렵고 주중에 최선을 다하겠다. 다음주 토요일 불참(기철)
* 프로젝트 평가가 마무리되는 2주 후 올인해서 개발에 집중할 것(성우)

**<개발 방안에 대한 의견>**

- 기능 위주로 Task를 할당하고 진행한다면 충분히 해볼 만 하다. ANN을 기본으로

- ANN으로 가고, 동국대 논문을 보면 기계학습으로 확장될 언급에 Insight를 얻었다. 그부분에서 CNN을 쓰면 좋을 것 같다. Batch1 끝내고 이 후에 차근차근 진행해보자! (가능성의 영역)

- 데이터를 찾는 것이 가장 첫번째 단계(Activity),

- 모여서 같이 하는 것이 중요할 것으로 보인다. 각 파트별 리더 2명이 역할을 다 해서 의견을 취합해야 한다. 팀원 모두가 질문을 많이 하자!!

- 방법론에 대한 정의가 선행되어야 함.

- 리더의 role 확정 > 지속적인 의견과 질문

**3. Github의 운용에 대한 이야기**

- 사용목적 : 중간평가를 앞두고 우리 팀의 개발 진행상황을 기록하고 나중에 오류를 점검하고 과정을 남김으로써 피드백을 원활하게 하기 위함. 일단 간단한 개별 Task 기록부터 시작해서 수시로 피드백과 발전방안을 논의하는 것이 좋다

- 이번주(1주일에 분배를 해서)에는 ANN을 올리고 다음주 부터는 NLTK를 하도록 하자.

- NLTK 섹션 별로 서비스 기획 (선웅Part)를 슬렉에 올리고 바로 Github폼에 맞춰서 복제하도록.

- 지난 것에 대한 기록은 따로 할 필요는 없을 것 같다

- 회의록도 커밋합시다!

- 리더십 role (선우, 충훈 >> Batch1 담당)

**4. 프로토타입 기획 및 개발**

- 이번 주말까지 공유할 서비스기획 자료 및 정보를 올릴 것(Trello)

- 최소 월요일 까지 서비스 기획안(문서기반)을 공유하면 개발자들의 피드백을 적극 반영하여 디자인 구상 방안을 정할 것.

- 가장 중요한 것은 서비스기획, 디자인의 과정에서 서로 공유할 수 있는 정보를 남기는 것.

- 8월 중순까지 Prototype 웹 기획 및 디자인 컨셉을 완료한 후 디자인 제작에 돌입. 9월 중순까지 기술적인 적용 시도.

**5. 기타 회의**

- 프로젝트 관리의 프로세스를 적용 > 보상체계에 대한 공유.

- 선우, 성우, 장희 >> 프로젝트 관리 도서 Part2의 공부와 스터디!